Nabídka · říjen 2026

Integrace e-shopu a skladu bez nočních výpadků

Návrh architektury a postupu pro Klient s.r.o.

| Klient | Klient s.r.o. |
| --- | --- |
| Datum | 18. 10. 2026 |
| Verze | 1.0 |
| Kontakt | Tomáš Mikeš, tomas.mikes@codedock.com, +420 721 656 775 |

Obsah

Co dnes nefunguje	3

Dopady	3

Návrh architektury	3

Postup	3

Harmonogram a cena	3

01 · Výchozí stav

# Co dnes nefunguje

Objednávky z e-shopu se do skladu přenášejí jednou za noc. Když dávka spadne, data ráno ručně opravují dva lidé a zákazník mezitím nevidí stav objednávky.

Běžný odstavec: krátké věty, aktivní slovesa, čísla místo přídavných jmen. Píšeme jako zkušený architekt, který mluví s majitelem firmy: přímo, věcně a s respektem k jeho času. Jedno slovo nebo frázi, která nese pointu, lze zvýraznit stylem „Zvýraznění oranžově“.

## Dopady

- Výpadek integrace trvá v průměru 3 hodiny.

- Ruční opravy zaberou 6 hodin práce týdně.

- Chyby se zjistí až ráno, kdy už je pozdě na expedici.

Výpadek, který zákazník vidí, stojí víc než výpadek, který opravíme v noci.

02 · Řešení

# Návrh architektury

## Postup

- Analýza současných toků a míst, kde data padají.

- Fronta událostí s automatickým opakováním a upozorněním do minuty.

- Postupné přepnutí bez výpadku, souběh se starým řešením.

## Harmonogram a cena

| Fáze | Výstup | Termín | Cena bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Analýza | Mapa toků, seznam rizik | T+48h | zdarma |
| Realizace | Fronta událostí, monitoring | T+3 týdny | 120 000 Kč |
| Provoz | Dohled a údržba | měsíčně | 8 000 Kč |

Tabulka 1 · Ceny jsou orientační, finální po analýze.

### Technický detail

Pro názvy systémů, příkazy a hodnoty slouží styl „Kód“ nebo znakový styl „Mono“:

POST /api/orders → queue: orders.created → sklad, fakturace